## Slide 1
Lv.3 Data Scientist Lab
부서 | 성명/직위
Data플렛폼 | 전현상/수석 박기남/수석 최은정/수석 최세은/선임
‒ 수행계획서 ‒

## Slide 2
Lab Teaming
조 | 조원 | 부문 | 과제
1조 | 전현상(PM/PL), 박기남, 최세은, 최은정 | Digital Tech.센터 | 제공

## Slide 3
1. Lab 수행 계획서
프로젝트
교차 판매 예측 Financial_Recommendations
프로젝트 개요
  프로젝트 목적
  프로젝트 범위
  데이터 내역
  사용 예정 모델
  프로젝트 효과 (파급 효과)
프로젝트 작업 범위
  모델 생성, 서비스 구현
프로젝트 추진 일정 (작업 일정)

## Slide 4
1. 프로젝트 정의 및 개요-1
프로젝트 명
Financial Recommendations
보험회사의 교차 판매 예측 시스템 개발
프로젝트 목표
고객이 소유한 기존 제품으로 충족되지 않는 추가적인 보완 요구 사항을 충족하는 제품 또는 서비스를 제시한다.
프로젝트 범위
AccuInsight+를 기반으로 구축되어야 합니다. 데이터는 Pipeline을 구성해야 하고, 모델은 Modeler를 이용하여 구축 및 배포관리

## Slide 5
1. 프로젝트 정의 및 개요-2
데이터 내역
  • id : 고객의 고유 ID
  • Gender : 성별
  • Age : 나이
  • DrivingLicense : 0 - 운전면허 미보유, 1 - 운전면허 보유
  • RegionCode : 고객 지역의 고유 코드
  • PreviouslyInsured : 1 - 자동차 보험 가입, 0 - 자동차 보험 미가입
  • VehicleAge : 차량의 나이
  • VehicleDamage : 1 - 사고 이력 있음. 0 - 사고 이력 없음
  • AnnualPremium : 고객이 연도에 보험료로 지불해야하는 금액
  • PolicySalesChannel : 고객에게 연락하는 채널. 다른 상담원, 우편, 전화, 직접 방문 등
  • Vintage : 고객이 회사와 연결된 일 수
  • Response : 1 - 관심을 보임, 0 - 관심을 보이지 않음.
사용 예정 모델
  XGBoost, DNN
프로젝트 효과
  •데이터를 통해 마케팅 효과가 높은 고객을 선별할 수 있고 이는 마케팅에 소모되는 비용을 줄일 수 있으며, 효과없는 마케팅을 진행했을때 기존 고객에대한 불편함을 발생 시켜 향후 마케팅에도 악영향을 줄 수 있는 위험을 감소시킨다.

## Slide 6
2. 프로젝트 작업 범위 -TBD
프로젝트 작업 범위
  데이터 EDA 및 시각화
  Preprocessing 선정
  추천 학습 모델 알고리즘 선정
  S3, HDFS 데이터 저장
  ETL 자동화 파이프라인 설계
  모델 학습 및 결과 evaluation
  Prediction 추천 알고리즘 함수 구현

## Slide 7
4. 프로젝트 추진일정
일정 및 주요항목 | 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5/3 주차 | 5/10 주차 | 5/17 주차 | 5/24 주차 | 5/31 주차 | 6/7 주차 | 6/14 주차 | 6/21 주차 | 6/28 주차 | 7/5 주차
주제 및 데이터셋 선정(5/6~5/11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
수행계획서 작성(5/11~5/13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EDA 및 전처리 전략수립(5/13~5/21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S3, HDFS 데이터 저장(5/21~5/28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전처리 데이터 파이프라인 구축 및 데이터 처리(5/28~6/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델링 및 학습(6/4~6/18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
배포 및 Asset 등록(6/18~6/25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
결과보고서 작성(6/25~6/29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Assessment(7/6~7/9 예정) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
2. Lab 수행 결과 목차
수행 절차
문제 정의
EDA
데이터 전처리
데이터 분석
모델선정
모델 학습 및 결과
결과
향후 개선점 및 기대효과
SAMPLE

## Slide 9
3. 수행 절차
01 데이터 분석
ㅇ 문제정의
ㅇ 탐색적 데이터 분석
ㅇ 데이터 전처리
ㅇ 모델선정
ㅇ 모델학습
02 모델링 & 학습
03 결과
SAMPLE
ㅇ 결과
ㅇ 향후 개선점 및 기대효과

## Slide 10
4. 문제 정의

## Slide 11
5. 탐색적 데이터 분석

## Slide 12
SAMPLE
5. 탐색적 데이터 분석

## Slide 13
SAMPLE
5. 탐색적 데이터 분석

## Slide 14
SAMPLE
5. 탐색적 데이터 분석
전처리분야 | 조건 | 대상 | 처리 | Desc.
Data 전처리 요건

## Slide 15
SAMPLE
6. 데이터 전처리
Import S3(ETL)

## Slide 16
SAMPLE
6. 데이터 전처리
PipeLine 구축

## Slide 17
SAMPLE
7. 데이터 분석

## Slide 18
SAMPLE
8. 모델 선정

## Slide 19
SAMPLE
9. 모델 학습 및 결과

## Slide 20
SAMPLE
10. 결과

## Slide 21
SAMPLE
11. 향후 개선점 및 기대효과
모델학습 한계점
-
모델학습 해결방안
-
문제점
-
기대효과
-